UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE CIENCIAS Y SISTEMAS

SISTEMAS ORGANIZACIONALES Y GERENCIALES 1

SECCIÓN A

INGENIERO FERNANDO PAZ

AUXILIAR KHRISTIAN GARCÍA

Transformación Digital en

E-Commerce con ERP, CRM y BI –

QuetzalDev

| GRUPO 28 |  |
| --- | --- |
| 202300512 | Daniel Andree Hernández Flores |
| 202302220 | Enner Esaí Mendizabal Castro |
| 202300794 | Valery Pamela Alarcón Ramos |

GUATEMALA 26 DE MARZO DEL AÑO 2026

INDICE

1.	INTRODUCCIÓN	1

2.	OBJETIVOS DEL INFORME	2

a.	General	2

b.	Específicos	2

3.	ALCANCES	3

a.	Investigación de competidores	3

b.	Aplicación de frameworks de análisis	3

c.	Implementación del e-commerce con carrito y simulación de compra	3

d.	Arquitectura de información	3

e.	Mapeo TICs con metodología M3	3

f.	Planificación ágil en 2 sprints	3

4.	PRODUCTOS O SOLUCIONES	4

a.	Producto 1 (basado en ERP): SafeCase	4

b.	Producto 2 (basado en Desarrollo Web): LegalFlow	4

c.	Producto 3 (basado en Desarrollo de Apps Móviles): HomeHub	5

d.	Alineación con requerimientos del enunciado	6

5.	OBJETIVOS	7

a.	SMART	7

b.	KPI (KEY PERFORMANCE INDICATORS)	7

c.	OKR (OBJECTIVES AND KEY RESULTS)	8

d.	Resumen de alineación SMART ↔ KPI ↔ OKR	9

6.	DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	10

a.	Problema	10

b.	Solución	10

7.	MAPEO DEL ECOSISTEMA TIC	11

a.	Mapa general	11

b.	Descripción Detallada de los Mecanismos	12

Mecanismo 1 — Motor de E-Commerce	12

Mecanismo 2 — Sistema de Carrito con Contexto Global	12

Mecanismo 3 — Formulario de Checkout con Validación	12

Mecanismo 4 — Generador de Recibo y Persistencia en localStorage	13

Mecanismo 6 — Automatización de Email post-compra	13

Mecanismo 7 — CRM y Segmentación de Leads	13

c.	Justificación estratégica del mapeo	14

8.	ANÁLISIS DE ENTORNO Y COMPETENCIA	15

a.	Investigación de 10 competidores	15

b.	Insight principal de competencia	17

Implicaciones estratégicas para QuetzalDev:	17

c.	Análisis VUCA	18

d.	Diamante de Porter	19

e.	Análisis PEST	20

f.	Las 5 Fuerzas de Porter	20

Fuerza 1: Rivalidad entre competidores existentes — Media-Alta	20

Fuerza 2: Amenaza de nuevos entrantes — Alta	20

Fuerza 3: Poder negociador de los proveedores — Bajo	21

Fuerza 4: Poder negociador de los clientes — Media	21

Fuerza 5: Amenaza de productos sustitutos — Media	21

g.	Análisis SWOT / FODA	22

h.	Análisis TOWS / CAME	23

i.	Análisis SOAR	24

9.	ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN DEL SITIO	25

a.	Decisiones Técnicas	25

b.	Mapa de Rutas de la Aplicación	25

c.	Descripción Funcional por Vista	25

d.	Árbol de Componentes (Atomic Design)	26

e.	Estructura del sitio (secciones y navegación)	27

Mapa de páginas y rutas principales:	27

f.	Flujo de usuario (catálogo → carrito → simulación de compra)	32

Flujo operativo definido:	33

Elementos de soporte del flujo:	33

g.	Relación entre arquitectura y objetivos del negocio	33

Aportes de la arquitectura a objetivos estratégicos:	33

10.	PLANIFICACIÓN ÁGIL E IMPLEMENTACIÓN WEB	35

a.	Procesos clave identificados	35

b.	Sprint 1 — Investigación, Definición del Producto y Diseño Estratégico	35

Temas Correctos Trabajados en el Sprint 1	35

Resultado Esperado del Sprint 1	36

Dinámica Scrum Observada en el Sprint 1	37

c.	Sprint 2 — Desarrollo del Sitio, Documentación y Cierre Ejecutivo	37

Temas Correctos Trabajados en el Sprint 2	37

Resultado Esperado del Sprint 2	38

Dinámica Scrum Observada en el Sprint 2	39

d.	Enlace de la plataforma funcional	39

11.	CONCLUSIONES	40

# INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a la Fase 1 — Informe Preliminar del proyecto de Transformación Digital en E-Commerce, desarrollado en el marco del curso Sistemas Organizacionales y Gerenciales 1, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Carlos de Guatemala.

La empresa ficticia MayaCode Electronics nace como una propuesta de negocio dedicada a la venta de productos electrónicos orientados a estudiantes y profesionales del área de electrónica, ingeniería en sistemas, arquitectura de computadoras y organización de computadoras. Su catálogo incluye componentes electrónicos, kits de desarrollo, módulos, sensores, y un servicio diferenciado de placas PCB personalizadas, atendiendo una necesidad real del mercado guatemalteco donde la adquisición de estos productos suele ser limitada, costosa y poco accesible.

MayaCode Electronics busca postularse ante la incubadora QuetzalDev para obtener financiamiento y acompañamiento estratégico. Este informe presenta el diagnóstico inicial, la planificación estratégica, la infraestructura tecnológica propuesta (ERP y CRM), los indicadores clave de rendimiento (KPIs) y el mapa de flujo de procesos que guiarán la implementación del ecosistema digital integrado en las fases posteriores.

# OBJETIVOS DEL INFORME

## Objetivo General

Documentar la planificación, diseño y diagnóstico inicial del proyecto MayaCode Electronics, presentando la infraestructura tecnológica, los procesos de negocio y los indicadores que permitirán evaluar el éxito de la transformación digital mediante la integración de una plataforma E-commerce con sistemas ERP y CRM.

## Objetivos Específicos

- Identificar y justificar la selección de las herramientas ERP y CRM que serán utilizadas en la implementación del ecosistema digital de MayaCode Electronics.

- Definir los beneficiarios directos e indirectos del proyecto, así como el impacto esperado en cada uno de ellos.

- Establecer la infraestructura de software y hardware necesaria, incluyendo una estimación de costos pre-operativos realista.

- Documentar los procedimientos de instalación del ERP y CRM seleccionados mediante manuales técnicos con evidencia visual.

- Diseñar el mapa de flujo de procesos que represente el ciclo completo de compra, integrando la experiencia del cliente con la gestión interna.

- Definir los KPIs iniciales que permitirán medir el desempeño del negocio en sus procesos críticos.

- Establecer los métodos y mecanismos para la medición de logros y resultados del proyecto.

# ALCANCES

- Diagnóstico de la situación actual y justificación del proyecto.

- Selección, comparación y justificación del ERP (Odoo) y CRM (Odoo CRM) a utilizar.

- Documentación de la instalación completa de ambos sistemas.

- Diseño del mapa de flujo de procesos del ciclo de compra (E-commerce ↔ ERP ↔ CRM).

- Definición de 5 KPIs iniciales alineados a los procesos críticos.

- Identificación de beneficiarios directos e indirectos.

- Estimación de infraestructura y presupuesto.

- Definición de mecanismos de medición de logros y resultados.

# OBJETIVOS SMART

📌 Esta sección será desarrollada por otro miembro del equipo.

# PLANEACIÓN

📌 Esta sección será desarrollada por otro miembro del equipo.

# POSTULACIÓN DEL PROYECTO

## Identificación del Proyecto

### Nombre y Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto:

MayaCode Electronics — Plataforma de Comercio Electrónico Integrada con ERP y CRM para la Distribución de Componentes y Servicios Electrónicos en Guatemala

Descripción General:

MayaCode Electronics es una empresa de comercio electrónico especializada en la venta de componentes electrónicos, kits de desarrollo, módulos, sensores, microcontroladores, herramientas de prototipado y un servicio diferenciado de diseño y fabricación de placas de circuito impreso (PCB) personalizadas. El modelo de negocio está orientado principalmente a estudiantes universitarios de las carreras de Ingeniería en Sistemas, Ingeniería Electrónica e Ingeniería Mecatrónica, aunque también atiende a profesionales técnicos, emprendedores del área tecnológica y makers (aficionados a la electrónica y robótica).

El proyecto consiste en el diseño, implementación y puesta en operación de un ecosistema digital integrado compuesto por:

- Una tienda en línea (E-commerce): construida sobre el módulo de sitio web de Odoo, que permitirá a los clientes explorar el catálogo completo, agregar productos al carrito, solicitar cotizaciones, realizar pedidos y llevar seguimiento de sus compras desde un portal de cliente.

- Un sistema ERP (Enterprise Resource Planning): implementado con Odoo Community Edition, que centralizará la gestión del inventario, las ventas, las compras a proveedores, la facturación y los reportes operativos.

- Un sistema CRM (Customer Relationship Management): implementado con Odoo CRM, que gestionará el ciclo de vida del cliente, el pipeline de ventas, las campañas de marketing por correo electrónico y el seguimiento postventa.

La integración de estos tres componentes permitirá que MayaCode Electronics opere con trazabilidad de extremo a extremo: cada venta iniciada en la tienda en línea se refleja automáticamente en el ERP (actualizando inventario y generando factura) y en el CRM (registrando o actualizando el perfil del cliente). Este nivel de integración es el núcleo diferenciador del proyecto frente a negocios similares que operan con sistemas aislados.

Justificación del negocio:

En Guatemala, la adquisición de componentes electrónicos especializados representa un reto logístico y económico significativo. Los estudiantes y profesionales que necesitan microcontroladores (Arduino, ESP32, Raspberry Pi), sensores, módulos de comunicación inalámbrica (WiFi, Bluetooth, LoRa), transistores, resistencias, capacitores y otros insumos electrónicos deben recurrir a:

- Importaciones individuales desde plataformas como AliExpress o Amazon, con tiempos de espera de 2 a 8 semanas y costos de envío elevados.

- Distribuidores locales con catálogos reducidos, sin presencia en línea y con precios poco competitivos.

- Adquisición informal entre estudiantes o colegas, sin garantía de calidad ni disponibilidad constante.

MayaCode Electronics nace para resolver esta brecha de mercado, ofreciendo un catálogo amplio (mínimo 30 productos en la Fase 1), entregas rápidas a nivel nacional, precios competitivos gracias a la compra directa a proveedores mayoristas y un servicio único de PCBs personalizadas, donde el cliente puede enviar su diseño en formato Gerber y recibir su placa fabricada localmente en menor tiempo que cualquier alternativa importada.

### Alcance del Proyecto

Alcance definido: Nacional

El proyecto tiene un alcance nacional, con operación principal desde la Ciudad de Guatemala y capacidad de entrega a través de servicios de mensajería a los 22 departamentos del país.

| Dimensión | Detalle |
| --- | --- |
| Alcance geográfico | Nacional — República de Guatemala |
| Sede de operación inicial | Ciudad de Guatemala (Zona Metropolitana) |
| Regiones de impacto | Región Metropolitana (prioridad), Región Occidente (Quetzaltenango), Región Oriente (Chiquimula, Zacapa), Región Norte (Alta Verapaz) |
| Canales de alcance | Tienda en línea accesible desde cualquier punto del país con conexión a Internet |
| Restricciones geográficas | Entrega física sujeta a cobertura de aliados logísticos (Guatex, Cargo Express, DHL Local) |

Comunas y departamentos de ejecución e impacto:

La operación inicial se concentrará en los departamentos con mayor densidad de universidades de ingeniería y centros tecnológicos:

| Prioridad | Departamento / Región | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Alta | Guatemala (Ciudad Capital) | Mayor concentración de universidades (USAC, URL, UVG, UNIS) y empresas de tecnología |
| Alta | Escuintla | Zona industrial con alta demanda de insumos electrónicos para automatización |
| Media | Quetzaltenango | Segunda ciudad más grande; universidades regionales con programas de ingeniería |
| Media | Sacatepéquez (Antigua Guatemala) | Creciente comunidad tecnológica y emprendedores |
| Baja (fase inicial) | Resto de departamentos | Cobertura a través de mensajería nacional; potencial de crecimiento en fases posteriores |

### Sector de Implementación

Sector: Tecnología / Comercio Electrónico de insumos electrónicos y servicios de fabricación

MayaCode Electronics opera en la intersección de dos sectores estratégicos:

- Comercio Electrónico (E-commerce): La tienda en línea actúa como canal de distribución digital, eliminando las barreras geográficas y operando 24/7 sin necesidad de un local físico para ventas directas.

- Tecnología y Electrónica: El producto central son componentes, módulos y servicios de fabricación electrónica, un insumo crítico para la industria tecnológica, educativa y de manufactura avanzada en Guatemala.

La plataforma se categoriza específicamente como un distribuidor electrónico B2C (Business to Consumer) con elementos B2B (Business to Business), dado que atiende tanto a consumidores individuales (estudiantes, makers) como a pequeñas empresas, talleres electrónicos e instituciones educativas que adquieren volúmenes mayores.

### ¿Qué se busca lograr?

MayaCode Electronics persigue los siguientes logros alineados a sus objetivos estratégicos:

A nivel comercial y de mercado:

- Posicionarse como el distribuidor en línea de referencia para componentes electrónicos en Guatemala, ofreciendo la mayor variedad de productos disponibles localmente.

- Capturar al menos un 3% de tasa de conversión de visitantes en la tienda en línea durante los primeros 3 meses de operación.

- Alcanzar un catálogo de mínimo 30 productos activos en la Fase 1, escalando a 100+ productos en la Fase 2.

A nivel tecnológico y operativo:

- Implementar un ecosistema digital completamente integrado (E-commerce + ERP + CRM) sobre la plataforma Odoo, logrando que el 100% de las transacciones queden registradas automáticamente en los tres sistemas sin intervención manual.

- Automatizar el ciclo completo de compras: desde la detección de bajo stock en el ERP hasta la generación automática de órdenes de compra a proveedores.

- Habilitar un portal de cliente funcional donde los compradores puedan consultar el estado de sus pedidos, descargar facturas y solicitar soporte.

A nivel de servicio al cliente:

- Ofrecer tiempos de entrega menores a 5 días hábiles para la zona metropolitana y menores a 8 días para el interior del país, superando los 2–8 semanas de las importaciones individuales.

- Mantener un índice de satisfacción del cliente (CSAT) igual o superior al 85% mediante encuestas post-compra y seguimiento CRM.

A nivel del costo:

- Demostrar la viabilidad técnica y económica de una transformación digital completa para una PYME guatemalteca del sector tecnológico, utilizando únicamente herramientas open source y de bajo costo.

### ¿Por qué se impulsa el proyecto?

El proyecto MayaCode Electronics surge de un diagnóstico claro de una necesidad insatisfecha en el mercado guatemalteco, fundamentado en los siguientes hallazgos:

Diagnóstico del Problema Central:

Guatemala carece de un distribuidor en línea de componentes electrónicos que combine las siguientes características simultáneamente: catálogo amplio, disponibilidad local, precios competitivos, plataforma digital confiable y servicio de PCB personalizadas. Esta brecha genera las siguientes consecuencias directas:

| Problema Identificado | Impacto en el Mercado |
| --- | --- |
| Dependencia de importaciones con plazos de 2–8 semanas | Retrasos en proyectos académicos, prototipos industriales y líneas de producción |
| Distribuidores locales con catálogos reducidos y sin plataforma digital | Falta de conveniencia; proceso de compra ineficiente y poco transparente |
| Precios elevados por falta de competencia local | Accesibilidad reducida para estudiantes y emprendedores con presupuesto limitado |
| Inexistencia de servicio de PCB personalizadas a nivel local | Obligación de importar PCBs desde China o EE.UU., con costos altos y esperas prolongadas |
| Gestión manual e ineficiente en negocios existentes del sector | Alta tasa de errores en inventario, falta de trazabilidad y pérdida de información de clientes |

Oportunidad de Mercado:

La creciente adopción de tecnología en Guatemala impulsada por el aumento de programas universitarios de ingeniería, el auge del movimiento maker y la demanda de automatización en el sector industrial crea una ventana de oportunidad para un jugador que llegue primero con una propuesta digital robusta y un catálogo local completo.

Motivación Tecnológica:

El uso de Odoo como plataforma unificada permite demostrar que una PYME guatemalteca puede implementar un sistema de clase empresarial con una inversión inicial inferior a Q 2,000 anuales (principalmente costos de servidor), eliminando la barrera económica que históricamente ha impedido la digitalización de pequeños negocios en el país.

### ¿Qué resultados se esperan obtener?

Al finalizar las tres fases del proyecto, se esperan los siguientes resultados tangibles y medibles:

| Resultado Esperado | Indicador de Éxito | Plazo |
| --- | --- | --- |
| Tienda en línea funcional con 30+ productos | Catálogo publicado y accesible desde cualquier dispositivo | Fase 1 (26/mar/2026) |
| ERP Odoo instalado y configurado con módulos: Inventario, Ventas, Compras | Demostración del ciclo completo de compra en el ERP | Fase 1 (26/mar/2026) |
| CRM Odoo configurado con pipeline de ventas y campañas | Pipeline con ≥4 etapas y ≥5 clientes ficticios mostrando trazabilidad | Fase 2 (16/abr/2026) |
| Integración ERP-CRM-E-commerce demostrable | Flujo de datos verificado: venta online → inventario actualizado → CRM registrado | Fase 3 (29/abr/2026) |
| Reportes BI generados | Dashboards de inventario y ventas funcionales en herramienta BI | Fase 3 (29/abr/2026) |
| Satisfacción del cliente medida | CSAT ≥ 85% en pruebas de usuario | Fase 3 (29/abr/2026) |
| Documentación completa | Manuales de usuario con capturas de pantalla para cada módulo | Todas las fases |

## Características del Proyecto

### Canales a Utilizar para la Venta en Línea

MayaCode Electronics operará a través de los siguientes canales digitales, diseñados para maximizar el alcance y facilitar la conversión de visitas en ventas:

Canal Principal — Tienda en Línea Propia (E-commerce Odoo):

La tienda en línea es el canal primario y está integrada nativamente con el ERP y CRM. Sus características incluyen:

- Catálogo dinámico: Los productos se gestionan desde el ERP (módulo de inventario) y se publican automáticamente en la tienda, reflejando en tiempo real el stock disponible. Si un producto se agota, el sistema lo marca automáticamente como “Sin stock” o lo oculta del catálogo.

- Carrito de compras funcional: Los clientes pueden agregar múltiples productos, modificar cantidades y proceder al pago o solicitar cotización.

- Portal de cliente: Cada comprador tiene acceso a su historial de pedidos, estado de envíos y facturas descargables, sin necesidad de contactar al equipo de soporte.

- Búsqueda avanzada por categorías: Los productos estarán organizados en categorías como: Microcontroladores, Sensores, Módulos de Comunicación, Resistencias y Capacitores, Herramientas, Kits Educativos y Servicios PCB.

- Sistema de cotizaciones: Para pedidos de volumen o productos personalizados (especialmente PCBs), el cliente puede solicitar una cotización que el vendedor confirma y convierte en pedido dentro del ERP.

Canal Secundario — Redes Sociales como Soporte de Tráfico:

Las redes sociales no son canales de venta directa, sino generadores de tráfico hacia la tienda en línea:

- Instagram y Facebook: Publicaciones de productos, tutoriales de uso, promociones y casos de éxito de clientes. Cada publicación incluirá un enlace directo hacia el producto correspondiente en la tienda.

- WhatsApp Business (consultas): Para clientes que prefieran consultar disponibilidad o condiciones de productos específicos antes de comprar. No se realizan ventas finales por este canal; el cierre siempre ocurre en la tienda en línea.

- YouTube (tutoriales): Videos demostrativos de cómo usar los productos (por ejemplo, cómo conectar un sensor DHT22 a un Arduino), generando contenido de valor que atrae tráfico orgánico.

Canal Terciario — Email Marketing (CRM Odoo):

Campañas de correo electrónico segmentadas enviadas desde Odoo CRM hacia la base de clientes registrados:

- Campaña de promociones: Anuncios de descuentos, nuevos productos o combos especiales.

- Campaña de fidelización: Correos de agradecimiento, recordatorios de compras recurrentes y actualizaciones de catálogo.

### Estrategia de Marketing Digital

MayaCode Electronics implementará una estrategia de marketing digital orientada a la captación, conversión y retención de clientes, estructurada en tres fases:

Fase de Captación (Atracción de tráfico):

| Táctica | Canal | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| SEO On-Page | Tienda en línea Odoo | Posicionar la tienda en buscadores para términos como “componentes electrónicos Guatemala”, “Arduino Guatemala”, “PCB personalizada Guatemala” |
| Publicaciones orgánicas | Instagram / Facebook | Generar reconocimiento de marca y tráfico hacia la tienda |
| Marketing de contenido | YouTube / Blog | Tutoriales técnicos que atraigan a estudiantes e ingenieros |
| Boca a boca digital | WhatsApp grupos universitarios | Presencia en comunidades de estudiantes de ingeniería |

Fase de Conversión (Transformar visitantes en compradores):

| Táctica | Mecanismo |
| --- | --- |
| Descuento de bienvenida | Código promocional del 5% para la primera compra al registrarse en la tienda |
| Cotizaciones rápidas | Respuesta de cotización en menos de 24 horas para pedidos especiales |
| Reseñas de clientes | Sistema de valoraciones en la tienda que genera confianza en nuevos visitantes |
| Chat de soporte | Botón de WhatsApp Business visible en la tienda para resolver dudas al instante |

Fase de Retención (Fidelización de clientes existentes):

| Táctica | Herramienta | Frecuencia |
| --- | --- | --- |
| Email de seguimiento post-compra | Odoo CRM — automatización de correo | Inmediato tras confirmación de entrega |
| Newsletter mensual | Odoo CRM — Email Marketing | Mensual |
| Programa de descuento por volumen | Módulo de Ventas Odoo (listas de precios) | Permanente |
| Encuesta de satisfacción | Formulario enviado por correo desde CRM | Tras cada compra |

### Métodos Previstos para el Cobro y la Entrega

Métodos de Cobro:

MayaCode Electronics implementará los siguientes métodos de pago, ordenados por prioridad de implementación:

| # | Método de Pago | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Transferencia bancaria | El cliente realiza una transferencia a la cuenta de MayaCode y envía el comprobante por WhatsApp o correo. El pedido se confirma tras verificación manual. |
| 2 | Depósito en efectivo | Depósito en agencias bancarias (Banrural, BAM, Banco Industrial) a la cuenta empresarial. |
| 3 | PayPal | Para clientes internacionales o guatemaltecos con cuenta PayPal vinculada a tarjeta de crédito/débito. Integración básica disponible en Odoo. |
| 4 | Pasarela de pago local (Visanet / Stripe) | Pago con tarjeta de crédito/débito directamente en la tienda. Requiere integración con pasarela de pago local o Stripe. |

Justificación de la estrategia de cobro:

La priorización de transferencia bancaria y depósito en efectivo para la Fase 1 responde a la realidad del mercado guatemalteco, donde la bancarización con tarjeta de crédito no es universal, especialmente en el segmento de estudiantes universitarios. Esto permite iniciar operaciones inmediatamente sin costos de integración de pasarela de pago.

Métodos de Entrega:

| # | Método de Entrega | Área de Cobertura | Tiempo Estimado | Costo Aproximado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Servicio de mensajería Guatex | Nacional (22 departamentos) | 1–3 días hábiles (zona metro), 3–5 días (interior) | Q 25 – Q 65 según peso/destino |
| 2 | Cargo Express | Nacional | 2–4 días hábiles | Q 20 – Q 55 según peso/destino |
| 3 | Entrega en punto fijo (Ciudad de Guatemala) | Zona Metropolitana | Mismo día o al día siguiente | Q 0 (retiro en bodega, con previa coordinación) |
| 4 | Entrega a domicilio propia (zona metro) | Ciudad de Guatemala | Mismo día o siguiente | Q 15 – Q 25 (tarifa plana en zona) |
| 5 | DHL / FedEx | Nacional e internacional | 1–2 días hábiles | Costo variable (carga al cliente) |

El costo de envío se calculará automáticamente en la tienda Odoo en función del peso del pedido y la dirección de destino del cliente.

### Principales Competidores

Análisis Competitivo del Mercado Guatemalteco:

MayaCode Electronics enfrenta los siguientes competidores directos e indirectos:

Competidores Directos (distribuidores de componentes electrónicos):

| Competidor | Presencia Online | Catálogo | Precio | Debilidades Identificadas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ElectroCentro Guatemala | Página de Facebook básica, sin tienda en línea | Limitado (principalmente cables, adaptadores) | Medio | Sin E-commerce, sin gestión de inventario en línea, catálogo desactualizado |
| Multieléctricas | Sin presencia digital significativa | Amplio pero enfocado en electricidad industrial | Medio-Alto | No orientado a electrónica de prototipado; sin servicio online |
| Arduino Guatemala (importadores informales) | Grupos de Facebook y WhatsApp | Muy limitado | Variable | Sin E-commerce formal, sin garantía de stock, sin sistema de pedidos |
| AliExpress / Amazon (importación) | Global | Ilimitado | Bajo | Tiempos de entrega de 2–8 semanas; sin soporte local; aduanas impredecibles |

Competidores Indirectos (alternativas que satisfacen parcialmente la misma necesidad):

| Competidor Indirecto | Relación con MayaCode |
| --- | --- |
| Ferretería o tienda de electrónica física | Atienden necesidades básicas, pero sin catálogo especializado ni plataforma en línea |
| Universidades con tienda de insumos | Algunas universidades venden kits a sus estudiantes, pero con oferta muy limitada y sin sistema digital |
| Plataformas internacionales con envío rápido (Amazon Prime Global) | Opción viable para algunos productos, pero con costos de importación, aduanas y tiempos no competitivos para Guatemala |

Ventajas Competitivas de MayaCode Electronics frente a la competencia:

| Ventaja | Descripción |
| --- | --- |
| Catálogo local amplio y especializado | Más de 30 productos en Fase 1, escalando a 100+ en Fase 2, enfocados en electrónica de prototipado |
| Servicio de PCB personalizadas | Único oferente local de este servicio con tiempos de entrega competitivos |
| Plataforma digital integrada | Tienda en línea con ERP y CRM integrados: inventario en tiempo real, cotizaciones online, portal de cliente |
| Entregas rápidas | Stock local garantiza entrega en 1–5 días vs. 2–8 semanas de la importación |
| Precios competitivos | Compra directa a proveedores mayoristas y bajos costos operativos (plataforma open source) |
| Experiencia de compra profesional | Portal de cliente, facturas digitales, seguimiento de pedidos y soporte postventa vía CRM |

### Descripción de Actividades

A continuación, se detallan las actividades específicas que se ejecutarán en cada fase del proyecto, con sus fechas de inicio, término y los responsables de cada tarea. Este cuadro sirve como base para la elaboración del Diagrama de Gantt.

TABLA DE ACTIVIDADES POR FASE

FASE 1 — Planificación, Diseño y Diagnóstico (16 marzo – 26 marzo 2026)

| # | Actividad | Descripción | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Definición y asignación de roles del equipo | Asignación de responsabilidades: líder de proyecto, especialista en ERP, especialista en CRM, documentador | 16/03/2026 | 16/03/2026 | Todos los miembros |
| 1.2 | Diagnóstico de la empresa ficticia | Análisis del problema, definición del nombre, sector y modelo de negocio de MayaCode Electronics | 16/03/2026 | 17/03/2026 | Líder de proyecto |
| 1.3 | Definición de Objetivos SMART | Redacción de objetivos medibles, alcanzables y con plazos definidos | 17/03/2026 | 18/03/2026 | Miembro A |
| 1.4 | Análisis SWOT, VUCA y Porter | Elaboración de los marcos estratégicos de la empresa | 17/03/2026 | 19/03/2026 | Miembro A |
| 1.5 | Investigación y selección del ERP | Comparativa de Odoo, ERPNext y Dolibarr; justificación de la selección | 17/03/2026 | 18/03/2026 | Especialista ERP |
| 1.6 | Investigación y selección del CRM | Comparativa de Odoo CRM, Zoho CRM, HubSpot y SuiteCRM; justificación | 17/03/2026 | 18/03/2026 | Especialista CRM |
| 1.7 | Instalación del ERP (Odoo) | Instalación y configuración inicial de Odoo Community Edition en el servidor | 18/03/2026 | 20/03/2026 | Especialista ERP |
| 1.8 | Instalación y activación del CRM | Activación del módulo CRM y módulos complementarios dentro de Odoo | 20/03/2026 | 21/03/2026 | Especialista CRM |
| 1.9 | Documentación de instalación (manuales) | Redacción de manuales de instalación con capturas de pantalla para ERP y CRM | 20/03/2026 | 22/03/2026 | Documentador |
| 1.10 | Diseño del Mapa de Flujo de Procesos | Elaboración del diagrama swimlane del ciclo completo de compra | 21/03/2026 | 22/03/2026 | Diseñador / Líder |
| 1.11 | Definición de KPIs iniciales | Selección y documentación de 5 KPIs alineados a los procesos críticos | 21/03/2026 | 22/03/2026 | Analista |
| 1.12 | Redacción del informe ejecutivo (Fase 1) | Consolidación de todos los entregables en el documento final de la Fase 1 | 22/03/2026 | 25/03/2026 | Todos los miembros |
| 1.13 | Revisión y corrección del informe | Revisión cruzada de secciones, corrección de errores y formato final | 25/03/2026 | 25/03/2026 | Líder de proyecto |
| 1.14 | Entrega de la Fase 1 | Subida del documento comprimido a la plataforma de entrega | 26/03/2026 | 26/03/2026 | Líder de proyecto |

FASE 2 — Configuración, Módulos y Operación Base (6 abril – 16 abril 2026)

| # | Actividad | Descripción | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Preparación de archivos Excel de datos maestros | Preparación de archivos con productos, clientes y proveedores para importación | 06/04/2026 | 07/04/2026 | Especialista ERP |
| 2.2 | Carga de productos al ERP | Importación masiva y carga manual de productos al módulo de inventario de Odoo | 07/04/2026 | 09/04/2026 | Especialista ERP |
| 2.3 | Carga de clientes y proveedores | Importación y registro manual de clientes y proveedores en Odoo | 07/04/2026 | 09/04/2026 | Especialista ERP |
| 2.4 | Configuración del módulo de compras | Implementación del ciclo completo: RFQ → PO → Recepción de mercancía | 09/04/2026 | 11/04/2026 | Especialista ERP |
| 2.5 | Configuración del pipeline CRM | Definición de etapas y carga de clientes ficticios en el tablero Kanban | 09/04/2026 | 11/04/2026 | Especialista CRM |
| 2.6 | Diseño de plantillas de correo | Creación de 2 plantillas de correo en Odoo CRM (promoción y fidelización) | 11/04/2026 | 12/04/2026 | Especialista CRM |
| 2.7 | Envío de campaña de marketing | Configuración y envío de campaña de correo a segmento de clientes | 12/04/2026 | 13/04/2026 | Especialista CRM |
| 2.8 | Generación de reportes de inventario | Reporte de existencias, alertas de stock bajo y órdenes pendientes | 13/04/2026 | 14/04/2026 | Analista |
| 2.9 | Documentación técnica de la Fase 2 | Manuales de usuario con capturas de pantalla de cadena de suministros y CRM | 13/04/2026 | 15/04/2026 | Documentador |
| 2.10 | Revisión y entrega de la Fase 2 | Consolidación y subida del entregable | 15/04/2026 | 16/04/2026 | Líder de proyecto |

FASE 3 — Integración, Pruebas y Análisis Final (20 abril – 29 abril 2026)

| # | Actividad | Descripción | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Implementación del sitio web E-commerce | Configuración y publicación de la tienda en línea con catálogo completo | 20/04/2026 | 23/04/2026 | Especialista ERP / Desarrollador |
| 3.2 | Pruebas de integración ERP-CRM-Web | Verificación de flujo completo: venta online → inventario → CRM | 23/04/2026 | 25/04/2026 | Todos |
| 3.3 | Configuración del portal de cliente | Habilitación y pruebas del portal para seguimiento de pedidos y facturas | 24/04/2026 | 25/04/2026 | Especialista ERP |
| 3.4 | Generación de reportes BI | Creación de dashboards de inventario y ventas en herramienta BI | 25/04/2026 | 27/04/2026 | Analista |
| 3.5 | Documentación final | Manuales de usuario para E-commerce, integración y reportes BI | 25/04/2026 | 28/04/2026 | Documentador |
| 3.6 | Redacción de conclusiones | Síntesis de hallazgos, cumplimiento de KPIs y propuesta de escalabilidad | 27/04/2026 | 28/04/2026 | Líder de proyecto |
| 3.7 | Revisión y entrega final | Revisión completa del proyecto y subida del entregable final | 28/04/2026 | 29/04/2026 | Todos |

📐 DIAGRAMA REQUERIDO — Diagrama de Gantt

Con base en la tabla de actividades anterior, elaborar un Diagrama de Gantt visual que muestre la duración y secuencia de todas las actividades de las tres fases en una línea de tiempo horizontal.

- Eje horizontal: Fechas (del 16 de marzo al 29 de abril de 2026)

- Eje vertical: Actividades numeradas (1.1 a 3.7)

- Barras: Una barra por actividad, coloreada por fase (Fase 1: azul, Fase 2: verde, Fase 3: naranja)

- Hitos críticos marcados: Fechas de entrega (26/mar, 16/abr, 29/abr) resaltadas con un ícono de diamante o línea vertical

- Columna de responsables visible en el eje vertical junto al nombre de la actividad

Herramienta sugerida: Canva (plantilla de Gantt), Excel, ProjectLibre, o GanttProject.

# BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS

## Beneficiarios Directos e Indirectos

### Beneficiarios Directos

| Beneficiario Directo | Rol dentro del proyecto | Impacto esperado |
| --- | --- | --- |
| Estudiantes de ingeniería electrónica y sistemas | Usuario principal de la plataforma E-commerce | Acceso fácil, rápido y a precios competitivos a componentes electrónicos y kits de desarrollo sin necesidad de importaciones individuales. |
| Profesionales y técnicos en electrónica | Cliente recurrente y demandante de servicios especializados | Disponibilidad local de componentes de calidad y el servicio de PCB personalizadas, reduciendo tiempos de espera y costos de importación. |
| Emprendedores y makers | Usuario de la plataforma y del servicio de PCB | Plataforma integral que les permite prototipar y desarrollar proyectos electrónicos con soporte local. |
| Equipo operativo de MayaCode Electronics | Gestores del ERP/CRM y operadores del E-commerce | Automatización de procesos, trazabilidad de operaciones y reducción de tareas manuales gracias a la integración ERP/CRM. |

### Beneficiarios Indirectos

| Beneficiario Indirecto | Relación con el proyecto | Impacto positivo/negativo |
| --- | --- | --- |
| Proveedores de componentes electrónicos | Abastecedores del inventario de MayaCode | Positivo: Incremento y regularidad en los pedidos al contar con un sistema de compras automatizado. Negativo: Necesidad de adaptarse al formato de integración del ERP. |
| Universidades e instituciones educativas | Referenciadores y potenciales aliados | Positivo: Facilidad para que sus estudiantes adquieran materiales de laboratorio, mejorando la experiencia académica. |
| Servicios de logística y mensajería | Aliados para entregas | Positivo: Aumento en el volumen de envíos. El sistema ERP facilita la coordinación logística. |
| Comunidad tecnológica guatemalteca | Ecosistema de innovación | Positivo: Mayor accesibilidad a componentes electrónicos fomenta la innovación y el desarrollo tecnológico local. |
| Incubadora QuetzalDev | Entidad financiadora y de acompañamiento | Positivo: Caso de éxito demostrable de transformación digital en E-commerce con tecnología open source. |

# ARQUITECTURA Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO

## Componentes Físicos y Tecnológicos

| Componente | Descripción | Justificación de uso |
| --- | --- | --- |
| Servidor en la nube (VPS) | Servidor Linux (Ubuntu 22.04 LTS) con mínimo 4 GB RAM, 2 vCPUs, 80 GB SSD | Alojamiento del ERP Odoo, base de datos PostgreSQL y el sitio E-commerce integrado. Garantiza disponibilidad 24/7 sin depender de infraestructura física local. |
| Dominio web | Dominio .com o .com.gt para MayaCode Electronics | Identidad digital profesional para la tienda en línea y los portales de gestión. |
| Computadoras de desarrollo | Equipos con mínimo 8 GB RAM, procesador i5 o superior | Estaciones de trabajo para configuración, desarrollo, pruebas y administración del sistema. |
| Certificado SSL | Certificado TLS/SSL (Let's Encrypt o comercial) | Seguridad en la transmisión de datos, especialmente para transacciones de E-commerce y acceso a portales. |
| Servicio de correo electrónico | Servidor SMTP o servicio de correo transaccional (ej. Gmail SMTP, Mailgun) | Envío de correos transaccionales (cotizaciones, confirmaciones) y campañas de marketing desde el CRM. |
| Almacenamiento de respaldos | Servicio de backup en la nube (ej. Google Drive, AWS S3) | Respaldos periódicos de la base de datos y archivos del sistema para garantizar continuidad operativa. |

## Herramientas de Gestión Seleccionadas — ERP y CRM

### ERP: Odoo (Community Edition)

Descripción:
Odoo es un sistema ERP modular de código abierto que ofrece una suite integrada de aplicaciones empresariales. Su edición Community es gratuita y permite la implementación de los módulos esenciales requeridos por el proyecto.

Características clave:

- Modularidad: Permite activar únicamente los módulos necesarios (Inventario, Ventas, Compras, Contabilidad, Sitio Web), manteniendo el sistema liviano y enfocado.

- Integración nativa con E-commerce: Odoo incluye un módulo de sitio web con funcionalidad de tienda en línea, eliminando la necesidad de integraciones externas complejas.

- Gestión completa de la cadena de suministros: Soporte nativo para el ciclo completo de compras (RFQ → PO → Recepción), control de inventario con alertas de stock y generación de reportes.

Beneficios esperados:

- Integración de procesos de ventas, inventario y compras en una sola plataforma.

- Trazabilidad completa desde la cotización hasta la entrega del producto.

- Reducción de duplicación de datos y errores manuales.

- Escalabilidad para agregar módulos adicionales en fases futuras.

### CRM: Odoo CRM (Integrado)

Descripción:
Odoo CRM es el módulo de gestión de relaciones con clientes integrado dentro del ecosistema Odoo. Al utilizar Odoo como ERP y CRM simultáneamente, se logra una integración nativa sin necesidad de conectores externos.

Características clave:

- Pipeline visual de ventas: Tablero Kanban con etapas personalizables para gestionar el proceso comercial de forma visual e intuitiva.

- Marketing por correo electrónico: Funcionalidad integrada para crear plantillas de correo, segmentar contactos y ejecutar campañas de marketing directamente desde el CRM.

- Gestión unificada de contactos: Base de datos de clientes compartida entre CRM, Ventas y E-commerce, eliminando silos de información.

Beneficios esperados:

- Seguimiento completo del ciclo de vida del cliente (lead → oportunidad → venta → posventa).

- Segmentación de clientes para campañas de marketing personalizadas.

- Datos centralizados que alimentan los reportes BI.

### Cuadro Comparativo de Herramientas Evaluadas

| Criterio | Odoo (Community) | ERPNext | Dolibarr |
| --- | --- | --- | --- |
| Licencia | LGPL (Gratuito) | GPL (Gratuito) | GPL (Gratuito) |
| E-commerce integrado | Sí (nativo) | Limitado (requiere integración) | No (requiere herramienta externa) |
| CRM integrado | Sí (Odoo CRM) | Sí (básico) | Parcial |
| Módulo de compras | Completo (RFQ, PO, Recepción) | Completo | Básico |
| Gestión de inventario | Avanzado (multi-almacén, alertas) | Avanzado | Básico |
| Marketing por email | Integrado | Limitado | No |
| Portal de cliente | Sí | Limitado | No |
| Facilidad de instalación | 4 | 4 | 5 |
| Documentación disponible | 5 | 4 | 3 |
| Comunidad y soporte | 5 | 4 | 3 |
| Escalabilidad | 5 | 4 | 3 |

Justificación de la selección:

Se eligió Odoo Community Edition como plataforma unificada (ERP + CRM + E-commerce) porque es la única opción evaluada que ofrece integración nativa entre los tres componentes requeridos sin necesidad de conectores o middleware adicional. Esto reduce la complejidad técnica, los riesgos de integración y los costos de implementación, al tiempo que garantiza la trazabilidad de extremo a extremo exigida por la rúbrica del proyecto.

| Criterio CRM | Odoo CRM | Zoho CRM | HubSpot CRM | SuiteCRM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Costo | Gratuito (Community) | Freemium (limitado) | Freemium (limitado) | Gratuito |
| Integración nativa con ERP Odoo | Total | Requiere API | Requiere API | Requiere API |
| Pipeline Kanban | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Email Marketing | Integrado | Sí | Sí | Limitado |
| Portal de cliente | Nativo | No | No | No |

Justificación:
Al utilizar Odoo como ERP, la elección natural de CRM es Odoo CRM por su integración nativa completa, eliminando la necesidad de desarrollar conectores API y reduciendo puntos de fallo en el flujo de datos.

## Estimación de Costos Pre-operativos

| Recurso | Costo Estimado (Mensual) | Costo Estimado (Anual) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Servidor VPS (4 GB RAM, 2 vCPU, 80 GB SSD) | Q 150.00 | Q 1,800.00 | DigitalOcean, Linode o Contabo |
| Dominio web (.com) | — | Q 100.00 | Registro anual |
| Certificado SSL (Let's Encrypt) | Q 0.00 | Q 0.00 | Gratuito, renovación automática |
| Odoo Community Edition | Q 0.00 | Q 0.00 | Software libre (LGPL) |
| PostgreSQL (Base de datos) | Q 0.00 | Q 0.00 | Incluido en el servidor |
| Servicio de correo transaccional (Mailgun) | Q 0.00 | Q 0.00 | Plan gratuito: 5,000 emails/mes |
| Almacenamiento de respaldos (Google Drive) | Q 0.00 | Q 0.00 | 15 GB gratuitos |
| Computadoras de desarrollo (3 equipos existentes) | — | Q 0.00 | Equipos del equipo de trabajo (ya existentes) |
| Total estimado | Q 150.00/mes | Q 1,900.00/año |  |

Nota: La inversión inicial es mínima gracias al uso de software open source y servicios freemium. Los costos principales se concentran en la infraestructura de servidor.

# Manuales de Instalación

## Manual de Instalación del ERP — Odoo Community Edition (vía Docker)

### Requerimientos del Sistema

| Requisito | Especificación Mínima |
| --- | --- |
| Sistema Operativo | Ubuntu 22.04 LTS |
| RAM | 4 GB mínimo (8 GB recomendado) |
| CPU | 2 núcleos mínimo |
| Disco | 40 GB de espacio libre |
| Docker Engine | Docker 24.x o superior |
| Docker Compose | Plugin docker compose (v2) integrado en Docker Engine |
| Navegador | Chrome, Firefox o Edge (última versión) |
| Acceso a Internet | Requerido para descargar imágenes de Docker Hub |

Ventaja del enfoque Docker:

No es necesario instalar Python, PostgreSQL ni dependencias del sistema manualmente. Docker empaqueta todo el entorno de Odoo (servidor de aplicación, base de datos y dependencias) en contenedores aislados y reproducibles, garantizando que el entorno sea idéntico en cualquier máquina.

### Procedimiento de Instalación (Ubuntu 22.04 + Docker)

Paso 1: Actualizar el sistema e instalar dependencias previas

Shell

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg lsb-release

Mostrar más líneas

📸 Incluir captura de pantalla del terminal mostrando la finalización exitosa de la actualización.

Paso 2: Agregar el repositorio oficial de Docker

Shell

sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings

sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg \

-o /etc/apt/keyrings/docker.asc

sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc

echo \

"deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc] \

https://download.docker.com/linux/ubuntu \

$(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME") stable" | \

sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

sudo apt update

Mostrar más líneas

📸 Incluir captura de pantalla mostrando que el repositorio de Docker fue agregado y que apt update finalizó correctamente.

Paso 3: Instalar Docker Engine y el plugin de Compose

Shell

sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io \

docker-buildx-plugin docker-compose-plugin

Mostrar más líneas

📸 Incluir captura de pantalla mostrando la instalación completada de Docker Engine y sus plugins.

Paso 4: Verificar la instalación de Docker

Shell

docker --version

docker compose version

Mostrar más líneas

Salida esperada:

Docker version 26.1.4, build 5650f9b

Docker Compose version v2.27.1

📸 Incluir captura de pantalla con las versiones confirmadas.

Paso 5: Agregar el usuario actual al grupo docker

Shell

sudo usermod -aG docker $USER

newgrp docker

Mostrar más líneas

📸 Incluir captura del terminal mostrando los comandos ejecutados exitosamente.

Paso 6: Crear el directorio de trabajo del proyecto

Shell

mkdir -p ~/mayacode-odoo && cd ~/mayacode-odoo

Mostrar más líneas

Paso 7: Crear el archivo docker-compose.yml

Shell

nano docker-compose.yml

Mostrar más líneas

Contenido del archivo:

YAML

version: '3.8'

services:

db:

image: postgres:15

container_name: mayacode_postgres

restart: always

environment:

POSTGRES_DB: postgres

POSTGRES_USER: odoo

POSTGRES_PASSWORD: MayaCode2026

volumes:

- mayacode_pgdata:/var/lib/postgresql/data

networks:

- mayacode_net

odoo:

image: odoo:17.0

container_name: mayacode_odoo

restart: always

depends_on:

- db

ports:

- "8069:8069"

environment:

HOST: db

USER: odoo

PASSWORD: MayaCode2026

volumes:

- mayacode_odoo_data:/var/lib/odoo

- ./addons:/mnt/extra-addons

networks:

- mayacode_net

volumes:

mayacode_pgdata:

mayacode_odoo_data:

networks:

mayacode_net:

driver: bridge

Mostrar más líneas

📸 Incluir captura del archivo completo en nano.

Paso 8: Crear el directorio de addons personalizados

YAML

mkdir -p addons

Mostrar más líneas

Paso 9: Levantar los contenedores

Shell

docker compose up -d

``

Mostrar más líneas

📸 Incluir captura mostrando descarga y estado Started.

Paso 10: Verificar contenedores activos

Shell

docker compose ps

Mostrar más líneas

Salida esperada:

NAME                  IMAGE          STATUS         PORTS

mayacode_odoo         odoo:17.0      Up             0.0.0.0:8069->8069/tcp

mayacode_postgres     postgres:15    Up             5432/tcp

Paso 11: Verificar logs de Odoo

Shell

docker compose logs -f odoo

Mostrar más líneas

Mensaje esperado:

INFO odoo.service.server: HTTP service (werkzeug) running on 0.0.0.0:8069

### Validación Final del ERP

Acceder a:

http://localhost:8069

Datos de creación de base de datos:

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Database Name | mayacode_db |
| Email | admin@mayacode.gt |
| Password | MayaCode2026 |
| Language | Español |
| Country | Guatemala |

📸 Incluir capturas del dashboard, perfil administrador y apps disponibles.

## Manual de Activación del CRM — Odoo CRM (Módulo Integrado)

### Requerimientos

Odoo CRM es un módulo nativo. No requiere instalación adicional.
Prerequisito: Contenedores activos (docker compose ps).

### Procedimiento de Activación

- Ingresar a http://localhost:8069 como administrador.

- Ir a Apps.

- Buscar CRM (quitar filtro “Apps”).

- Instalar CRM (Odoo S.A.).

- Instalar módulos complementarios:

  - Email Marketing

  - Contactos

  - Ventas

📸 Incluir capturas de cada paso.

### Validación Final del CRM

- Menú CRM visible.

- Pipeline Kanban: New → Qualified → Proposition → Won.

- Crear contacto: Cliente Prueba MayaCode.

- Verificar Email Marketing operativo.

# MEDICIÓN DE LOGROS Y RESULTADOS

### ¿Cómo se medirán los objetivos específicos?

Los objetivos específicos se medirán a través de una matriz de verificación que vincule cada objetivo con un indicador cuantificable, un medio de verificación y una meta de cumplimiento:

| Objetivo Específico | Indicador Cuantificable | Medio de Verificación | Meta |
| --- | --- | --- | --- |
| Integración ERP-CRM-E-commerce funcional | Número de flujos de datos operativos de extremo a extremo | Pruebas de trazabilidad documentadas con capturas de pantalla | 100% de flujos definidos operativos |
| Catálogo con 30+ productos disponibles | Cantidad de productos activos en la tienda en línea | Reporte de inventario del ERP | ≥ 30 productos |
| Pipeline de ventas operativo | Clientes registrados y movidos a través de las etapas del pipeline | Capturas del tablero CRM con movimiento de clientes | ≥ 5 clientes en diferentes etapas |
| Campañas de marketing ejecutadas | Número de campañas enviadas desde el CRM | Registro de envíos y métricas (tasa de apertura) | ≥ 2 campañas |
| Sistema de cotizaciones funcional | Cotizaciones generadas desde el E-commerce | Registro de cotizaciones en el módulo de Ventas de Odoo | ≥ 5 cotizaciones de prueba |

- ¿De qué manera se evaluará la ejecución de las actividades?

Se utilizará un tablero de seguimiento (Trello o herramienta similar) con tres estados: Por hacer, En progreso y Completado. Cada actividad del cronograma será asignada a un responsable con una fecha límite definida.

La evaluación se realizará de forma semanal, mediante reuniones de revisión del equipo donde se verificará:

- Avance porcentual por fase.

- Cumplimiento de fechas críticas.

- Bloqueos identificados y acciones correctivas implementadas.

- ¿Cuáles serán los métodos para verificar el avance del proyecto?

- Revisiones por hitos: Al completar cada entregable clave (instalación ERP, configuración CRM, lanzamiento del E-commerce), se realizará una revisión formal con documentación de evidencia.

- Pruebas de integración: Ejecución de flujos de prueba de extremo a extremo para verificar que los datos fluyan correctamente entre el E-commerce, el ERP y el CRM.

- Checklist de entregables: Verificación del cumplimiento de cada criterio contra la rúbrica oficial del curso.

- ¿Cómo se cuantificarán los beneficios económicos?

- Reducción de costos operativos: Comparación del costo estimado de operación con sistemas aislados frente al costo de operación con el ecosistema integrado Odoo.

- Ahorro en licencias: Cuantificación del ahorro generado por el uso de software open source en comparación con licencias comerciales equivalentes.

- Eficiencia operativa: Medición del tiempo promedio para completar procesos clave (cotizaciones, registro de compras, actualización de inventario) antes y después de la implementación.

- ¿Qué técnicas se emplearán para medir la satisfacción del cliente?

- Encuestas post-compra: Formularios breves enviados por correo electrónico tras cada compra para evaluar la experiencia del cliente.

- Net Promoter Score (NPS): Pregunta estándar “¿Qué tan probable es que recomiende MayaCode a un colega?” en escala de 1 a 10.

- Análisis de interacciones CRM: Revisión de tickets de soporte, tiempos de respuesta y resolución registrados en Odoo CRM.

- ¿Cómo se evaluará el desempeño de la plataforma?

- Disponibilidad del sistema: Monitoreo del uptime del servidor (meta: ≥ 99%).

- Tiempos de carga: Medición del tiempo de respuesta de la tienda en línea (meta: < 3 segundos).

- Reportes BI: Generación de dashboards para visualizar tendencias de ventas, inventario y comportamiento de clientes.

# Mapa de Flujo de Procesos

📐 DIAGRAMA REQUERIDO — Mapa de Flujo de Procesos

Tipo de diagrama: Diagrama de flujo de procesos de extremo a extremo (swimlane / carriles).

Descripción del diagrama que debe elaborarse:

El diagrama debe representar el ciclo completo de compra dentro de la tienda en línea de MayaCode Electronics, dividido en dos perspectivas paralelas usando carriles horizontales (swimlanes).

Carril 1 — Experiencia del Cliente (parte superior):

- 🛒 Ingreso al E-commerce

- 🔍 Exploración del catálogo

- 🛍️ Selección de productos y carrito

- 📋 Solicitud de cotización / Checkout

- 💳 Pago

- 📧 Confirmación del pedido

- 🚚 Seguimiento del envío

- 📦 Recepción del producto

- ⭐ Soporte postventa y encuesta de satisfacción

Carril 2 — Gestión Interna (parte inferior):

- E-commerce: Registro del pedido y transmisión al ERP.

- CRM: Registro del cliente, historial de compras, segmentación y seguimiento postventa.

- ERP: Verificación de inventario, facturación, compras a proveedor y coordinación logística.

- TIC / Notificaciones: Confirmaciones, notificaciones de envío y encuestas postventa.

Elementos visuales requeridos:

- Íconos representativos.

- Flechas de flujo.

- Conectores entre carriles.

- Colores diferenciados por sistema.

Herramienta sugerida: Lucidchart, Draw.io, Miro o Canva.

# Definición de KPIs Iniciales

Se definen los siguientes 5 KPIs alineados a los procesos críticos de MayaCode Electronics:

- KPI 1 — Tasa de Conversión de Ventas

| Atributo | Detalle |
| --- | --- |
| Categoría | Clientes / Ventas |
| Fórmula | (Pedidos confirmados / Visitantes únicos) × 100 |
| Meta | ≥ 3% |
| Frecuencia | Semanal |
| Fuente | Odoo Ventas + Analytics |
| Responsable | Administrador E-commerce |

- KPI 2 — Valor Promedio del Pedido

| Atributo | Detalle |
| --- | --- |
| Categoría | Clientes / Ventas |
| Fórmula | Ingresos / Número de pedidos |
| Meta | ≥ Q 250.00 |
| Frecuencia | Semanal |
| Fuente | Odoo Ventas |
| Responsable | Gerente de ventas |

- KPI 3 — Tasa de Rotación de Inventario

| Atributo | Detalle |
| --- | --- |
| Categoría | Operaciones / Logística |
| Fórmula | Costo ventas / Inventario promedio |
| Meta | ≥ 4 veces/trimestre |
| Frecuencia | Mensual |
| Fuente | Odoo Inventario |
| Responsable | Administrador de almacén |

- KPI 4 — Índice de Satisfacción del Cliente (CSAT)

| Atributo | Detalle |
| --- | --- |
| Categoría | Satisfacción |
| Fórmula | (Respuestas positivas / Total respuestas) × 100 |
| Meta | ≥ 85% |
| Frecuencia | Mensual |
| Fuente | Odoo CRM |
| Responsable | Soporte al cliente |

- KPI 5 — Tiempo Promedio de Cumplimiento de Pedido

| Atributo | Detalle |
| --- | --- |
| Categoría | Operaciones / Logística |
| Fórmula | Σ (Entrega − Confirmación) / Pedidos |
| Meta | ≤ 3 días hábiles |
| Frecuencia | Semanal |
| Fuente | Odoo Ventas e Inventario |
| Responsable | Coordinador logístico |

# Alcance — Implementación de Módulos a Utilizar

📌 Esta sección será desarrollada por otro miembro del equipo.

Debe incluir:

- Productos y servicios disponibles.

- Funcionalidades mínimas del E-commerce.

- Módulos ERP: Inventario, Ventas, Compras, Contabilidad.

- Módulos CRM: Clientes, oportunidades, marketing.

- Relación con los objetivos SMART.

# Descripción de Actividades y Cronograma

📐 DIAGRAMA REQUERIDO — Diagrama de Gantt

Debe mostrar todas las actividades del proyecto por fase:

- Fase 1: 16–26 marzo 2026

- Fase 2: 06–16 abril 2026

- Fase 3: 20–29 abril 2026

Herramienta sugerida: Microsoft Project, GanttProject, Excel o Canva.